РЕШЕНИЕ Совета №65от 31мая 2016 года

О подготовке учреждений соцкультбыта к работе в зимних условиях на 2016-2017 годы.

Заслушав информацию  главы сельского поселения Тынбаевский сельсовет  муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по подготовке учреждений соцкультбыта к работе в зимних условиях на 2016-2017 годы Совет сельского поселения Тынбаевский сельсовет  муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан отмечает что, анализ работы соцкультучреждений в осенне-зимнем периоде 2015-2016 года показал, что организации энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в целом обеспечили устойчивое теплоснабжение жилищного фонда, объектов социального и культурно-бытового назначения, своевременно принимались оперативные меры по ликвидации аварийных  ситуаций, обеспечению теплом теплоисточников и зимнему содержанию улично-дорожной сети.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов  социального назначения  сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2016-2017 годов Совет сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан двадцать седьмого созыва

р е ш и л:

1. Информацию об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов и задачах по подготовке объектов  социального назначения сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов принять к сведению.

4.Приступить к  реализации плана мероприятий по подготовке объектов  соцкультбыта сельского поселения Тынбаевский сельсовет  муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годы с 01 июня 2016 года и завершить до 15 сентября 2016 года подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление актов  проверки готовности и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период организаций- потребителей тепловой энергии и теплоисточников, независимо от форм собственности до 15 сентября 2016 года (прилагается).

5. Рекомендовать Администрации сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан:

-   обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и коммунальных объектов, обратив внимание на создание запасов топлива для котельных, обеспечивающих тепловой энергией объекты социального и культурно- бытового назначения, независимо от форм собственности и принадлежности во всех населенных пунктах;

-  эффективное использование имеющихся финансовых средств за счет максимального выполнения объемов работ по перекладке тепловых сетей и других ремонтных работ собственными силами;

- наличие на всех теплоисточниках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду основного и резервного оборудования, норм расхода топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по энергосбережению, утвержденных в установленном порядке;

- создание достаточных запасов древесного топлива (сырья) и заключение договоров ;

- восстановление до начала отопительного периода поврежденных кабельных линий электропередач;

- принять необходимые меры, обеспечивающие надежную работу систем тепло- и водоснабжения, аварийно-ремонтных служб и пожарную

безопасность объектов социального назначения сельского поселения, оперативное устранение последствий аварий, не допуская нарушения эксплуатации систем энергоснабжения и инженерного обеспечения жилых домов,  объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, надлежащее зимнее содержание уличной сети.

Глава сельского поселения

Тынбаевский сельсовет

муниципального района

Мишкинский район

Республики Башкортостан 					Д.Д.Янгубаев

Приложение  № 1

к решению Совета 										сельского поселения

Тынбаевский сельсовет

муниципального района 									           Мишкинский район

Республики Башкортостан

от   31 мая   2016 года № 65.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов  соцкультбыта сельского поселения Тынбаевский сельсовет  муниципального района  Мишкинский район к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытание и промывка внутренних систем теплоснабжения, ремонт и ревизия котельных установок и отопительных оборудований, запорно-регулирующей арматуры, ремонт и покраска тепловых камер | до 01.08.2016 | Ибатов Г.В. (по согласованию), Якупова А.А.,Якупов А.И.,Баязова З.П., Андреева В.М. (по согласованию), |
| 2 | Текущий ремонт тепловых сетей д.Тынбаево, ревизия запорных арматур, оборудования котельных | до 01.09.2016 | Ибатов Г.В., Баязова З.П. (по согласованию) |
| 3 | Текущий ремонт зданий школ, клубов, библиотек, объектов здравоохранения к началу учебного года и отопительного сезона | до 01.09.2016 | Ибатов Г.В. Якупова А.А. (по согласованию), Якупов А.И. Баязова З.П. Андреева В.М. (по согласованию), Ахмазиева Н.С. Сайпашева Е.И. (по согласованию) |
| 4 | Подготовка котельных установок , школ, клубов, других объектов соцкультбыта предприятий и организаций | до 01.09.2016 | руководители объектов соцкультбыта, предприятия и организации (по согласованию) |
| 5 | Ревизия и текущий ремонт линии электропередач, трансформаторных подстанций | до 01.09.2016 | Алимов Р.А. (по согласованию), Перевышин А.И. (по согласованию) |
| 6 | Подготовка электрооборудования электрокотельных, продление срока разрешения на использование электроэнергии в целях отопления | до 01.09.2016 | Баязова З.П. Ибатов Г.В. (по согласованию), |
| 7 | Заготовка и подвоз дров во все школы, ФАПы, клубы, магазины, где используется дровяное отопление | до 01.09.2016 | руководители (по согласованию), |
| 8 | Приобретение и создание запаса каменного угля для всех котельных школ в объеме 1760 тонн | до 15.09.2016 | Ибатов Г.В. (по согласованию) |
| 9 | Комплектование котельных установок обученным персоналом, их аттестация, продление сроков лицензий на эксплуатацию котельных | до 15.09.2016 | руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 10 | Получение паспортов готовности объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г. | до 15.09.2016 | руководители (по согласованию), |

Управляющий делами :                               А.И.Янбулаева