Совет сельского поселения Тынбаевский сельсовет МР Мишкинский район РБ

РЕШЕНИЕ № 66 от 30 июля 2020 года

О готовности социально- культурных учреждений сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2020-2021 годов.

Заслушав информацию главы сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан О подготовке социально- культурных учреждений сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2020-2021 годов Совет сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан отмечает что, анализ работы социально-культурных учреждений в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годах показал, что организацииэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в целом обеспечили устойчивое теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения, своевременно принимались оперативные меры по ликвидации аварийных ситуаций, обеспечению теплом теплоисточников и зимнему содержанию улично-дорожной сети.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социального назначения сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2020-2021 годов Совет сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва

р е ш и л:

1. Информацию об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов и задачах по подготовке объектов социального назначения сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан к работев осенне-зимний период 2020-2021 годов принять к сведению.

4.Подготовку социально- культурных учреждений сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2020-2021 годов завершить до 15 сентября 2020 года и обеспечить оформление актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период организаций- потребителей тепловой энергии и теплоисточников, независимо от форм собственности до 15 сентября 2020года .

5. Рекомендовать Администрации сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан:

- обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и коммунальных объектов, обратив внимание на создание запасов топлива для котельных, обеспечивающих тепловой энергией объекты социального и культурно- бытового назначения, независимо от форм собственности и принадлежности во всех населенных пунктах;

- эффективное использование имеющихся финансовых средств за счет максимального выполнения объемов работ по перекладке тепловых сетей и других ремонтных работ собственными силами;

- наличие на всех теплоисточниках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду основного и резервного оборудования, норм расхода топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по энергосбережению, утвержденных в установленном порядке;

- создание достаточных запасов древесного топлива (сырья) и заключение договоров ;

- восстановление до начала отопительного периода поврежденных кабельных линий электропередач;

- принять необходимые меры, обеспечивающие надежную работу систем тепло- и водоснабжения, аварийно-ремонтных служб и пожарную

безопасность объектов социального назначения сельского поселения, оперативное устранение последствий аварий, не допуская нарушения эксплуатации систем энергоснабжения и инженерного обеспечения жилых домов, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, надлежащее зимнее содержание уличной сети.

Глава сельского поселения

Тынбаевский сельсовет

муниципального района

Мишкинский район

Республики Башкортостан Д.Д.Янгубаев

Приложение № 1

к решению Совета сельского поселения

Тынбаевский сельсовет

муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан

от 30июля 2020 года № 66 .

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта сельского поселения Тынбаевский сельсовет муниципального района Мишкинский район к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытание и промывка внутренних систем теплоснабжения, ремонт и ревизия котельных установок и отопительных оборудований. | до 15.09.2020 | Ибатов Г.В.  (по согласованию),  Якупова А.А.,Якупов А.И.,Баязова З.П., Андреева В.М.  (по согласованию), |
| 2 | Текущий ремонт тепловых сетей д.Тынбаево, ревизия запорных арматур, оборудования котельных | до 15.08.2020 | Ибатов Г.В.,  Баязова З.П.  (по согласованию) |
| 3 | Текущий ремонт зданий школ, клубов, библиотек, объектов здравоохранения к началу учебного года и отопительного сезона | до 15.08.2020 | Ибатов Г.В. Якупова А.А.  (по согласованию),  Якупов А.И.  Баязова З.П.  Андреева В.М.  (по согласованию),  Ахмазиева Н.С.  Баязитова А.Г. (по согласованию) |
| 4 | Подготовка котельных установок , школ, клубов, других объектов соцкультбыта предприятий и организаций | до 01.09.2020 | руководители объектов соцкультбыта, предприятия и организации  (по согласованию) |
| 5 | Подготовка электрооборудования электрокотельных, продление срока разрешения на использование электроэнергии в целях отопления | до 01.09.2020 | Баязова З.П.  Ибатов Г.В.  Андреева В.М.  Якупов А.И.  (по согласованию), |
| 7 | Заготовка и подвоз дров во все школы, ФАПы, клубы, магазины, где используется дровяное отопление | до 15.08.2020 | руководители  (по согласованию), |
| 8 | Приобретение и создание запаса каменного угля для котельной школ в необходимом объеме | до 15.09.2020 | Ибатов Г.В. (по согласованию) |
| 9 | Комплектование котельных установок обученным персоналом, их аттестация, продление сроков лицензий на эксплуатацию котельных | до 15.09.2020 | руководители предприятий и организаций  (по согласованию) |
| 10 | Получение паспортов готовности объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. | до 15.09.2020 | руководители (по согласованию), |

Управляющий делами : А.И.Янбулаева